# Anexo 1 Matriz de Riesgos

# Marzo de 2023

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON LICENCIAS DEL SISTEMA OPERATIVO, OFFICE ESTÁNDAR, TABLETS , IMPRESORA DE TIRILLAS, IMPRESORA DE MANILLAS, ANTIVIRUS, TABLET PARA FIRMA DIGITAL, HUELLERO DIGITAL , WIN SVR CAL, SERVIDOR DE RED, WINDOWS SERVER

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Etapa estimada en que se inicia el tratamiento | etapa estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | externo | Planeación | Regulatorio | La no suscripción del contrato sin justa causa | La no legalización y suscripción del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proponente seleccionado | Garantía de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | Desde la invitación | Legalización del contrato | Durante el Proceso de evaluación de requisitos jurídicos. | Permanente durante el proceso hasta la legalización |
| 2 | General | externo | Planeación | Financiero | Adjudicación a proveedores sin capacidad para financiar operaciones | Necesidades insatisfechas de no prestar el servicio | 3 | 2 | 5 | medio | Metrosalud | Requisitos mínimos de capacidad financiera (capital de trabajo, endeudamiento , liquidez) solicitadas en los términos | 2 | 2 | 4 | bajo | Si | Metrosalud | condiciones financieras solicitadas en los términos | Evaluación de condiciones habilitantes financieras y Adjudicación del proceso | Evaluación del cumplimiento de las obligaciones, imposición de multas | Durante la ejecución del contrato |
| 3 | General | Externo | Planeacion | Operacional | Oferta de equipos que no cumplen las especificaciones técnicas solicitadas | Necesidades insatisfechas en la calidad de los equipos | 3 | 3 | 6 | alto | Metrosalud | Verificar especificaciones y fichas técnicas en los bienes ofertados, Verificación de recepción técnica | 3 | 2 | 5 | medio | Si | Metrosalud | Redacción de las especificaciones técnicas de los equipos requeridos | Adjudicación del proceso | Evaluación de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas | En el proceso de evaluación |
| 4 | General | Externo | Planeación | Operacional | Adjudicación a proveedores sin la capacidad jurídica para contratar con el estado | Investigacion por no cumplimiento del estatuto contractual | 1 | 2 | 3 | bajo | Metrosalud | Establecer requisitos jurídicos para minimizar las inhabilidades | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Metrosalud | condiciones legales de habilitación en la invitación | Evaluación y Adjudicación del proceso | Evaluación de las condiciones jurídicas | En el proceso de evaluación |
| 5 | Específico | interno | Ejecución | Operacional | Incompatibilidad de componentes o controladores con nuestro sistema de información | Desarrollos no previstos | 2 | 3 | 2 | medio | Metrosalud | Establecer criterios de selección, publicación del proceso de evaluación para observaciones . | 1 | 2 | 3 | bajo | Sí | Metrosalud | En la etapa de pruebas luego de la instalación | Etapa de estabilización pre producción | En el proceso de instalación y pruebas técnicas | Hasta el proceso de producción |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la entrega de los bienes por disponibilidad en el mercado | Incumplimiento contractual de los tiempos de entrega en funcionamiento | 3 | 3 | 6 | medio | proveedor | Estipulación contractual que garantice niveles de cumplimiento. Sanciones a los Proveedores Garantía. | 2 | 2 | 4 | bajo | Si | Metrosalud | Estipulación de condiciones de contingencia en los términos | En la fecha de vencimiento del contrato | En la supervisión del contrato | Permanente |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Fluctuación del valor del dólar | Cambio en el costo de equipos que son importados | 3 | 3 | 5 | medio | Proveedor, Metrosalud | Realizar el proceso dentro de las videncias de la cotización para que el proveedor pueda sostener los precios y dado una oscilación fuero de la tendencia normal , cambiar las cantidades a comprar para mantenernos dentro del presupuesto | 2 | 2 | 4 | bajo | si | Proveedor, Metrosalud | En las especificaciones y en la evaluación del proceso | En las especificaciones y en la evaluación del proceso | En la evaluación de las ofertas | Hasta el proceso de entrega del bien y en el tiempo de garantía |

|