# Anexo Matriz de Riesgos

PROCESO DE CONTRATACION Prestación del servicio para la modernización de ascensores de las sedes de la red hospitalaria ESE Metrosalud.

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | externo | Planeación | Regulatorio | La no suscripción del contrato sin justa causa | La no legalización del contrato | 2 | 3 | 4 | medio | Proponente seleccionado | Definición de plazos en la invitación a cotizar para la legalización del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Entidad | Desde la invitación | Legalización del contrato | Durante la etapa contractual en la legalización. | Permanente durante el proceso hasta la legalización |
| 2 | Especifico | Externo | Planeación | Regulatorio | Fluctuación de Los precios del servicio. | Variación en el costo de servicios | 3 | 4 | 7 | Alto | proponente seleccionado | Estipulación de presentación de Propuesta en pesos colombianos, pólizas de cumplimiento, Precios fijos pactado hasta el plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | si | Entidad | Análisis de las propuestas, | Terminación del plazo de ejecución del contrato | durante el proceso de contratación | permanente durante el proceso |
| 3 | General | externo | Planeación | Financiero | Adjudicación a proveedores sin capacidad para financiar operaciones | Necesidades insatisfechas | 3 | 2 | 5 | medio | Metrosalud | Requisitos mínimos de las condiciones de pago especificadas en la invitación. | 2 | 2 | 4 | bajo | Si | Metrosalud | Redacción de las condiciones financieras en los pagos | Evaluación y Adjudicación del proceso | Evaluación del cumplimiento de las obligaciones , imposición de multas | Durante la ejecución del contrato |
| 4 | General | Externo | Planeacion | Operacional | Oferta de servicios que no cumplen las condiciones y las especificaciones y condiciones del vehículo solicitadas | Necesidades insatisfechas | 3 | 3 | 6 | alto | Metrosalud | Verificar especificaciones y fichas técnicas del vehículo y cumplimento de documentación del servicio. | 3 | 2 | 5 | medio | Si | Metrosalud | Redacción de las especificaciones del servicio requerido y sus condiciones | Adjudicación del proceso | Evaluación de las ofertas con el cumplimiento de todos los requisitos de las ofertas presentadas | En el proceso de evaluación |
| 5 | General | Externo | Planeación | Operacional | Adjudicación a proveedores sin la capacidad jurídica para contratar con el estado | Desequilibrio contractual | 2 | 2 | 4 | bajo | Metrosalud | Establecer requisitos jurídicos para minimizar las inhabilidades | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Metrosalud | Redacción de las condiciones de invitación | Evaluación y Adjudicación del proceso | Evaluación de las condiciones jurídicas | En el proceso de evaluación |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en los compromisos y obligaciones laborales adquiridas con sus empleados. | Afectación en la prestación del servicio | 3 | 3 | 6 | alto | Proveedor, Metrosalud | proteger o mitigar el riesgo compartir o transferir el riesgo | 2 | 2 | 4 | bajo | Sí | Metrosalud | Solicitar en la invitación, las condiciones, y en el contrato las pólizas de cumplimiento, y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. | En la fecha de vencimiento del contrato | En la supervisión del contrato | Durante la ejecución del contrató |
| 7 | Específico | interno | Ejecución | Operacional | Selección de proveedores bajo criterios no objetivos. | Posible demandas | 2 | 3 | 5 | medio | Metrosalud | Establecer criterios de selección objetivos para evaluación y calificación . | 1 | 2 | 3 | bajo | Sí | Metrosalud | En la redacción de los Documentos de la invitación | evaluación de propuestas | En la evaluación y adjudicación objetiva de las propuestas, | Hasta el proceso de adjudicación |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento o retraso en la prestación del servicio de transporte terrestre de bienes. | Prestación de Servicios de salud afectados | 3 | 3 | 6 | medio | proveedor | Estipulación contractual que garantice niveles de cumplimiento, Sanciones a los Proveedores | 2 | 2 | 4 | bajo | Si | Metrosalud | El supervisor será el responsable de realizar la programación de los vehículos, Establecer en la invitación como requisito habilitante o de calificación, que el contratista cuente con vehículos suficientes propios o afiliados, para garantizar su disponibilidad. Exigir póliza de cumplimiento del contrato Estipulación de condiciones de contingencia | En la evaluación de ofertas, en las en las condiciones de la invitación, durante la ejecución | En la supervisión del contrato | Permanente |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes o siniestros que afecten a las personas y/o bienes transportados. | Deficiencias en la prestación del servicio | 2 | 3 | 5 | medio | Proveedor, Metrosalud | Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual. | 2 | 2 | 4 | bajo | si | Proveedor, Metrosalud | Exigir en los requisitos habilitantes que el vehículo sea modelo igual o superior al año 2012 y que cumpla con las revisiones técnico mecánicas. Solicitar constancia de siniestros de los vehículos. Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual. | En las especificaciones y en la evaluación del proceso y en la legalización del contrato. | En la evaluación de las ofertas y en la supervisión | Hasta el proceso de entrega del bien y en el tiempo de garantía |
| 10 | Especifico | Interno | Ejecución | Económico | No prestación de los servicios por falta de pago | Prestación de Servicios de salud afectados | 3 | 3 | 7 | Alto | Metrosalud | Definición de formas de pago | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Proveedor, Metrosalud | Estipulación de las condiciones de pago | En las especificaciones y en la evaluación del proceso | En la Ejecución del contrato mediante la supervisión y la notificación al pagador | Hasta el proceso de entrega del bien y en el tiempo de garantía |
| 11 | especifico | interno | planeación | regulatorio | Omitir la exigencia y verificación de las normas técnicas legales y ambientales, propios de la actividad contratada | Incumplimiento de las normas legales sobre la materia de transporte | 3 | 3 | 6 | medio | Metrosalud | Especificaciones y condiciones técnicas de los requisitos habilitantes | 2 | 2 | 4 | bajo | si | Metrosalud | Solicitar póliza de cumplimiento que garanticen la plena ejecución de las actividades y tareas que correspondan y que estén descritas en las condiciones o invitación a cotizar Solicitar los Certificados de Revisión Técnica Mecánica y de Emisiones Contaminantes; | En las evaluaciones de ofertas | En la evaluación de ofertas y en la supervisión del contrato. | permanente |

|