# Anexo Matriz de Riesgos

# OCTUBRE DE 2024

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PUBLICA  PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EXTRACCIÓN MECÁNICA DE LOS EXISTENTES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, REQUERIDOS PARA LAS SEDES DE LA RED HOSPITALARIA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE CASTILLA,  12 DE OCTUBRE,  SAN JAVIER,  CENTRO DE SALUD EL POBLADO Y DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL EDIFICIO EL SACATIN.

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | externo | Planeación | Regulatorio | La no suscripción del contrato sin justa causa | La no legalización y suscripción del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Proponente seleccionado | Garantía de seriedad de la oferta | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Metrosalud | Desde la invitación | Legalización del contrato | Durante el Proceso de evaluación de requisitos jurídicos, con la evaluación de la póliza de seriedad de la oferta. | Permanente durante el proceso de adjudicación hasta la legalización |
| 2 | Especifico | Externo | Planeación | Regulatorio | Fluctuación de Los precios de los equipos por la devaluación del peso y la tasa de cambio del dólar | Variación en el costo de los equipos | 4 | 3 | 7 | Alto | proponente seleccionado | Estipulación de presentación de Propuesta en pesos Colombianos y con vigencia de preciso, pólizas de cumplimiento, seriedad de la oferta, supervisión del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | si | metrosalud | Análisis de las propuestas, pólizas de seriedad, minutas contractuales | En la supervisión y en la terminación del plazo de ejecución del contrato | durante el proceso de contratación en las condiciones establecías en los términos y en la interventoría | permanente durante el proceso de ejecución |
| 3 | General | externo | Planeación | Financiero | Adjudicación a contratistas sin capacidad para financiar operaciones | Necesidades insatisfechas que impiden prestar el servicio | 2 | 3 | 5 | medio | Metrosalud | Requisitos mínimos de capacidad financiera ( capital de trabajo, endeudamiento , liquidez) solicitadas en los términos | 2 | 2 | 4 | bajo | Si | Metrosalud | condiciones financieras solicitadas en los términos | Evaluación de condiciones habilitantes financieras y Adjudicación del proceso | Evaluación del cumplimiento de las obligaciones , imposición de multas | Durante la ejecución del contrato |
| 4 | General | Externo | Planeacion | Operacional | Oferta de obras y equipos que no cumplen las especificaciones técnicas solicitadas | Necesidades insatisfechas en la calidad de los bienes | 3 | 3 | 6 | alto | Metrosalud | Verificar especificaciones y fichas técnicas en los bienes ofertados, Verificación la instalación | 3 | 2 | 5 | medio | Si | Metrosalud | Definición de las especificaciones técnicas de los bienes y condiciones de la obra. | Validación de las especificaciones técnicas y muestras, Adjudicación del proceso | Evaluación de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas | En el proceso de evaluación |
| 5 | General | Externo | Planeación | Operacional | Adjudicación a contratistas sin la capacidad jurídica para contratar con el estado | Posibles demandas y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, sanciones | 1 | 2 | 3 | bajo | Metrosalud | Establecer requisitos jurídicos para minimizar las inhabilidades | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Metrosalud | condiciones legales de habilitación en los términos | Evaluación y Adjudicación del proceso | Evaluación de las condiciones jurídicas | En el proceso de evaluación |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Realización de obras e Instalación de los equipos diferentes a los requeridos | Necesidades insatisfechas que impiden prestar los servicios | 3 | 3 | 6 | alto | Proveedor, Metrosalud | Estipular especificaciones en el contrato, recepción de los bienes a satisfacción, Recepción técnica y administrativa | 2 | 2 | 4 | bajo | Sí | Contratista Metrosalud | En la definición de las condiciones técnicas del objeto del contrato, en el objeto del contrato con sus especificaciones marcas y referencias | En la fecha de vencimiento del contrato | En la interventoría permanente del contrato y de verificación de los equipos instalados. | Durante la ejecución del contrató |
| 7 | Específico | interno | Ejecución | Operacional | Selección de contratistas bajo criterios no objetivos. | Posible demandas | 2 | 3 | 5 | medio | Metrosalud | Establecer criterios de selección, publicación del proceso de evaluación para observaciones . | 1 | 2 | 3 | bajo | Sí | Metrosalud | En las condiciones de habilitación jurídicas , financieras y técnicas y en la selección objetiva según criterios establecidos | En la audiencia de aclaraciones y en la evaluación de propuestas en las observaciones a la evaluación preliminar | En la evaluación objetiva de las propuestas, en el comité de recomendaciones y adjudicaciones | Hasta el proceso de adjudicación |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la entrega de las obras e instalación de los equipos | Prestación de Servicios de salud afectados | 3 | 3 | 6 | medio | proveedor | Estipulación contractual que garantice niveles de cumplimiento. Sanciones a los Proveedores Garantía. | 2 | 2 | 4 | bajo | Si | Contratista Metrosalud | Estipulación de condiciones de contingencia en los términos | En la fecha de vencimiento del contrato | En la interventoría del contrato | Permanente |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la calidad de los equipos | Deficiencias en la prestación del servicio | 2 | 3 | 5 | medio | Proveedor, Metrosalud | Definición de especificaciones técnicas, oferta de elementos que cumplan con lo requerido, pólizas de calidad y cumplimiento, exigencias de garantías de fabricación | 2 | 2 | 4 | bajo | si | contratista, Metrosalud | Estipulación de las condiciones técnicas, , especificaciones de la oferta presentada, garantías del bien | En las especificaciones y en la evaluación del proceso | En la evaluación de las ofertas | Hasta el proceso de entrega del bien y en el tiempo de garantía |
| 10 | Especifico | Interno | Ejecución | Económico | No prestación del servicio por falta de pago | Prestación de Servicios de salud afectados | 3 | 3 | 7 | Alto | Metrosalud | Definición de formas de pago | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | contratista, Metrosalud | Estipulación de las condiciones de pago | En las especificaciones y en la evaluación del proceso | En la Ejecución del contrato | Hasta el proceso de entrega del bien y en el tiempo de garantía |
| 11 | especifico | externo | ejecución | operacional | Riesgo en el no cumplimiento de la normatividad ambiental | Suspensión de la prestación del servicio por daños al medio ambiente y/o personas | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Reducir a través del efectivo cumplimiento y estricto manejo de residuos y demás sustancias peligrosas | 3 | 2 | 5 | Medio | si | contratista | Estipulación en als obligaciones contractuales | Durante toda la interventoria | En la Ejecución del contrato | permanente |
| 11 | especifico | externo | ejecución | operacional | Fallas en la logística y organización de la obra que afecten la ejecución del contrato. | Incumplimiento en la ejecución de contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva con la interventoría en los cronogramas de obra y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado. | 3 | 2 | 5 | medio | si | Contratista, Metrosalud | Desde la legalización del contrato | Durante toda la interventoría | En la ejecución del contrato | permanente |
| 12 | especifico | externo | ejecución | operacional | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia con la interventoría | 3 | 2 | 5 | medio | si | contratista | Desde la legalización del contrato | Durante toda la interventoría | En la ejecución del contrato | permanente |
| 13 | especifico | externo | ejecución | operacional | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecución deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. | 3 | 2 | 5 | Medio | contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia con la interventoría | 3 | 2 | 5 | medio | si | Contratista, Metrosalud | Desde la legalización del contrato | Durante toda la interventoría | En la ejecución del contrato | permanente |

|